| ACTA DE REUNIÓN | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REUNION | | **Reunión de Servicio VTR-Actitud- Quincenal** | | | Acta N° | | |  |
| LUGAR DE REUNIÓN | | Nueva Apoquindo , piso 6 Sala 3 | MINUTA | Autor: Arianna Rozas | | | | |
| FECHA DE REUNIÓN | | **06 de Abril 2016** | HORARIO | **10:00 –11:00** | | | | |
| PARTICIPANTES | | * Carlos Martin (CM/ACT) * Arianna Rozas (AR/ACT). * Edgardo Barrueto( EB/VTR) * Julio Medina ( JM/VTR) * Mauricio Pacheco ( MP/ACT) | | | | | | |
| LUGAR PRÓXIMA REUNIÓN | | Apoquindo Piso 6 | | | | | | |
| FECHA PRÓXIMA REUNIÓN | | Por definir | | | | | | |
| **N°** | **TEMAS TRATADOS EN LA PRESENTE REUNION** | | | | | **ULT. RESP.** | **ESTADO** | |
| **1.-** | [Proyectos ]Integraciones Prometeo (L2): Pendientes entrega de 18 Producer por parte de Oracle: en ejecución trabajo sobre diseños con cierre 15/abril. Se deben escalar detenciones y avances. Se cuenta con dos semanas y medias de construcción, para la primera semana de mayo se debiera tener un avance considerable en la construcción. | | | | | N/A | Pendiente | |
| **2** | [Proyectos ]Automatización Informes de Operación: En obtención de definiciones de usuario para grupo de informes restantes. Se revisará Gantt con los tiempos de TI para la Gantt enviada: 6/abril 12:30 en reunión (se lleva 3 semanas sin cerrar).Se revisará Listado de Reportes del Proyecto contra catálogo Prometeo para definir cuáles deben continuar y cuáles no. 6/abril 12:30 | | | | | CM | Pendiente | |
| **3** | [Certificación] : JM indica que Prometeo y EBS son los Proyectos TOP 1 visibles para todo VTR | | | | | N/A | N/A | |
| **4** | [Certificación]: 1.- Prometeo : : se dio inicio a la ejecución de los 17 flujos de pruebas ,se logró realizar venta de Mega 40 exitosamente el día jueves 31/de Marzo correspondiente al flujo 1 .Actualmente se está tratando de vender Mega 15 el que corresponde al Flujo 2 de Venta .Los issues están siendo reportados en mantis  2.- EBS: El Viernes 8/Abril se debe terminar los casos de pruebas asociados a las custom definidas. Según planificación las pruebas comienzan el lunes 11/de abril. | | | | |  |  | |
| **5** | [Plan Mejora]: EB propone realizar un plan para ver qué cosas de Siebel se automatizará en la nueva herramienta de automatización | | | | | EB,CM,AR | Pendiente | |
| **6** | [SCM]: MP indica los avances en las distintas líneas definidas en el roadmap. | | | | | NA/ | N/A | |
| **7** | [PMO Rollout]: Marcha Blanca: selección grupo colaboradores  Comunicación: Artefactos e información de monitoreo avances  **Próximos Pasos:** Cerrar proceso Colaboradores, Cerrar plan comunicacional, Detalle de los escenarios de marcha blanca | | | | | CM | Pendiente | |
| **8** | [Propuestas]: Propuesta CDRS: Juan Pablo y Humberto: alinear última versión, hay 1 PPT con la definición final.- | | | | | CM | Pendiente | |