Santiago, DD de Mes de AAAA

Sra:

<Nombre Jefe proyectos VTR>

Jefe de Proyectos

Gerencia de Procesos e Informática

VTR GLOBALCOM S.A.

Presente

Estimado Sr. <Nombre Jefe de proyectos VTR>:

La presente acta formaliza el acuerdo cambio del proyecto <Nombre del proyecto>, bajo las condiciones y antecedentes descritas a continuación:

El control de cambio es realizado sobre la variable <Alcance| tiempo| costo| calidad> del proyecto.

HACER UNA DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO A FORMALIZAR

El efecto generado por este cambio afecta DECLARAR LO AFECTADO, fechas, costos, entregas, o nada.

DESCRIBIR EL ACUERDO DE CÓMO SERÁ MANEJADO EL CAMBIO.

Si es requerido, incorporar las fechas de reprogramación.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tarea | Término Original | Término Replanificada |
| Hito Paso a Producción | 24/03/2010 | 07/04/2010 |
| Hito Monitoreo | 30/03/2010 | 14/04/2010 |
| Fase Cierre | 05/04/2010 | 20/04/2010 |

El acuerdo suscrito es formalizado entre las partes responsables por parte de VTR y ADEXUS respectivamente.

<Nombre Jefe de Proyectos VTR> <Nombre Jefe de Proyectos Adexus>

Jefe de Proyectos Jefe de Proyectos

**VTR ADEXUS**

Cc: Sra. Cecilia Godoy

Sr. Juan Claudio Donoso

Sr. Nelson Figueroa

Sr. Carlos Rodríguez

Sr. Sergio Gajardo

Sr. Mauricio Quezada